План тестирования

Оглавление

1. Цели тестирования	3

2. Условия для тестирования	3

3. Анализ требований	3

4. Этапы тестирования (3 месяца)	3

5. Виды проводимого тестирования	6

6. Применение техник тест-дизайна	6

7. Тестовая документация	6

8. Метрики качества (еженедельное отслеживание)	7

9. Управление рисками	7

10. Оценка трудоемкости	8

10.1 Матрица ответственности по уровням	8

11. Используемые ресурсы при тестировании сайта	8

11.1 Внутренние ресурсы	8

11.2 Внешние ресурсы	9

12. Пирамида тестирования	9

13. Приоритеты тестирования	10

14. Рекомендации	10

15. Конечные результаты. Итоги	10

1. Цели тестирования

- Обеспечение качества основного функционала сайта

- Выявление и устранение критических дефектов до релиза

- Оценка производительности и стабильности работы

- Обеспечение безопасности пользовательских данных

- Проверка удобства использования сайта

- Тестирование работы на различных устройствах и браузерах

- Тестирование интеграции с платежной системой

2. Условия для тестирования

Веб-сайт должен удовлетворять потребность пользователя в активностях, связанных с просмотром каталога товаров, оформлением заказов, выбиром способа доставки, а также использованием сторонних сервисов для оплаты заказа.

3. Анализ требований:

- Сбор требований

- Тестирование полноты, точности, однозначности и непротиворечивости

- Тестирование верификации и валидации

4. Этапы тестирования (3 месяца)

Неделя 1-2: Подготовительный этап

- Анализ документации

- Тестирование полноты, точности и однозначности требований

- Изучение API платежных систем

- Подготовка тестовой среды

Неделя 3-4: Unit-тестирование

- Просмотр каталога товаров:

- Тестирование фильтрации товаров по категориям

- Тестирование сортировки товаров

- Тестирование пагинации

- Тестирование поиска товаров

- Добавление товара в корзину:

- Тестирование добавления одного товара в корзину

- Валидация параметров товара (размеры, цвета)

- Обработка ошибок (товар отсутствует/закончился)

- Тестирование удаления одного товара из корзины

- Работа с количеством товара

- Оформление заказа:

- Тестирование валидации полей формы заказа

- Тестирование применения промокодов

- Тестирование работы системы скидок

- Тестирование формирования заказа

- Выбор способа доставки:

- Тестирование доступности различных способов доставки

- Тестирование расчета стоимости доставки

- Тестирование отображения сроков доставки

- Тестирование сохранения выбранного способа доставки

- Оплата заказа:

- Тестирование валидации реквизитов платежа

- Тестирование сохранения статуса оплаты

- Тестирование обработки ошибок

Неделя 5-6: Интеграционное тестирование

- Просмотр каталога товаров:

- Тестирование взаимодействия между интерфейсом каталога и базой данных товаров

- Тестирование фильтрации и сортировки товаров

- Тестирования отображения характеристик товара

- Тестирование интеграции с системой управления контентом

- Добавление товара в корзину:

- Проверка обновления информации в корзине

- Тестирование интеграции с системой управления сессиями

- Тестирование подсчета общей суммы товаров в корзине

- Обработка множественных добавлений

- Тестирование обновления данных в корзине

- Оформление заказа:

- Проверка взаимодействия с системой управления заказами

- Тестирование интеграции с профилем пользователя

- Тестирование передачи данных о заказе в платежную систему

- Тестирование системы складского учета на наличие/отсутствие товаров

- Выбор способа доставки:

- Тестирование взаимодействия с системой доставки

- Проверка расчета стоимости доставки

- Тестирование интеграции с геосервисами

- Тестирование различных вариантов доставки

- Тестирование взаимодействия с базой данных тарифов

- Оплата заказа онлайн:

- Тестирование интеграции с платежной системой

- Тестирование различных способов оплаты

- Тестирование интеграции с системой уведомлений

- Тестирование обработки успешных платежей

- Тестирование обработки неуспешных платежей

Неделя 7-8: Системное тестирование

- Работа с опциональными полями

- Сохранение черновика заказа

- Восстановление незавершенных заказов

- Автозаполнение из профиля

- Выбор из существующих адресов

- Обновление количества товаров в корзине

- Особые условия доставки

- Ограничения по доставке

Неделя 9-10: Нефункциональное тестирование

- Тестирование производительности

- Нагрузочное тестирование

- Тестирование безопасности

- Тестирование локализации

- Тестирование доступности

Неделя 11-12: Приемочное тестирование

- Проверка сайта на разных устройствах

- Проверка соответствия требованиям

- Проверка сайта на разных ОС

- Тестирование критических путей

- Проверка готовности к релизу

- Кроссбраузерное тестирование

Неделя 13: Итоговый анализ

- Составление отчетов по проведенному тестированию

- Анализ результатов тестирования

- Документирование

- Планирование исправлений

- Релиз

Неделя 14 – 18: Поддержка сайта

- Мониторинг работоспособности

- Улучшение стабильности и доработка функционала

- Сбор статистики и обратной связи

5. Виды проводимого тестирования

- Тестирование позитивных и негативных сценариев

- Функциональное тестирование

- Нефункциональное тестирование:

- Тестирование производительности

- Тестирование безопасности

- Тестирование удобства использования

- Тестирование совместимости

- Тестирование восстановления

- Нагрузочное тестирование

- Регрессионное тестирование

6. Применение техник тест-дизайна

- Эквивалентное разбиение

- Анализ граничных значений

- Таблица принятия решений

- Попарное тестирование

7. Тестовая документация

- Чек-листы

- Тест-кейсы

- Требования к системе

- Баг-репорты

- Отчеты о тестировании

8. Метрики качества (еженедельное отслеживание)

- Метрики процесса тестирования

  - Процент завершённых тестов - процент завершённых тестов от общего числа запланированных

  - Время выполнения тестов - среднее время, затраченное на выполнение одного теста

  - Долгота тестового цикла - среднее время для выполнения всех тестов или одного теста в контексте цикла

- Метрики покрытия тестами

  - Покрытие кода тестами - процент строк кода, покрытых тестами, от общего числа строк

  - Покрытие функциональности - процент протестированных функций или модулей

  - Покрытие требований - процент требований, которые были протестированы

- Метрики дефектов

  - Количество выявленных дефектов - общее количество дефектов, найденных в процессе тестирования

  - Плотность дефектов - количество дефектов на 1000 строк кода

  - Процент повторных дефектов - доля дефектов, которые были найдены после их исправления

  - Среднее время исправления дефектов - среднее время, необходимое для исправления дефекта после его обнаружения

- Метрики производительности

  - Число автоматизированных тестов - доля тестов, которые были автоматизированы, в общем числе тестов

  - Время отклика системы - среднее время отклика системы на запросы или действия пользователя

  - Пропускная способность - способность системы обрабатывать определённое количество операций за единицу времени

9. Управление рисками

- Выявление потенциальных рисков

- Оценка критичности

- Разработка плана минимизации рисков

- Реализация мер по снижению рисков

- Мониторинг и контроль

- Документирование рисков

10. Оценка трудоемкости

- Подготовительный этап: 40 часов

- Unit-тестирование: 80 часов

- Интеграционное: 120 часов

- Системное: 160 часов

- Нефункциональное: 120 часов

- Приемочное: 80 часов

- Итоговый анализ: 40 часов

10.1 Матрица ответственности по уровням:

| Уровень тестирования | Ответственные |
| --- | --- |
| Unit-тестирование | Разработчики |
| Интеграционное | QA-инженеры |
| Системное | QA-инженеры |
| Приемочное | Бизнес-аналитики, пользователи |

11. Используемые ресурсы при тестировании сайта

11.1 Внутренние ресурсы:

- Технические ресурсы:

  - Серверы для тестирования нагрузки

  - Тестовые базы данных

  - Системы контроля версий

  - Среды разработки и тестирования

- Человеческие ресурсы:

  - Тестировщики

  - Разработчики

  - Дизайнеры

  - Аналитики

- Инфраструктурные ресурсы:

  - Системы отслеживания ошибок

  - Системы непрерывной интеграции

  - Профилировщики и отладчики

11.2 Внешние ресурсы:

- Инструменты тестирования:

  - Браузеры разных версий

  - Эмуляторы мобильных устройств

  - Инструменты для тестирования производительности

  - Средства анализа безопасности

- Сервисы:

  - Платформы для тестирования доступности

  - Сервисы для проверки скорости загрузки

  - Инструменты для анализа кода

  - Сервисы для проверки валидности HTML/CSS

- Внешние системы:

  - Платежные системы

  - Системы доставки

  - Системы геолокации

- Ресурсы для проверки совместимости:

  - Различные операционные системы

  - Разные конфигурации браузеров

  - Разные скорости интернет-соединения

  - Различные устройства

- Дополнительные инструменты:

  - Инструменты для работы с базами данных

  - Средства для анализа сетевого трафика

  - Средства для анализа безопасности

12. Пирамида тестирования

- Нижний уровень: Unit-тесты

- Средний уровень: Интеграционные тесты

- Верхний уровень: Системные тесты

- Приемочные тесты

13. Приоритеты тестирования

- Критические функции

- Основные пути пользователя

- Нестандартные сценарии

- Редкие ошибки

14. Рекомендации

- Использовать автоматизацию там, где возможно

- Применять чек-листы для повторяющихся задач

- Регулярно обновлять документацию

- Своевременно сообщать о рисках

- Отслеживать динамику найденных дефектов

- Предоставлять регулярные сводки команде

15. Конечные результаты. Итоги

Конечным итогом проведения тестирования должен стать оформленный конечный

результат процесса тестирования с описанными дефектами, а также рекомендациями по

улучшению продукта с точки зрения конечного пользователя.